BÀI THỰC HÀNH SCRUM – TRELLO

Dự án GoMart – Ứng dụng đi chợ hộ

# 1. Mục tiêu thực hiện

Xây dựng Product Backlog theo tiêu chí DEEP, sắp xếp theo giá trị mang lại cho khách hàng, và vận hành một hạng mục qua luồng Scrum trên Trello từ Product Backlog đến Done.

# 2. Cấu trúc Board

Tên Board: GoMart - Scrum Board

Quyền riêng tư: Private

Các List theo thứ tự từ trái sang phải:

Product Backlog

Sprint Backlog

In Progress

In Review

Done

# 3. Product Backlog đã sắp xếp theo ưu tiên

| Ưu tiên | Card | Giá trị | Label |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gio hang va dat don di cho | Rất cao | Đỏ |
| 2 | Chon sieu thi trong ban kinh 3km | Cao | Đỏ |
| 3 | Thanh toan bang the ATM noi dia | Cao | Đỏ |
| 4 | Dang nhap bang Google | Trung bình | Vàng |
| 5 | Chat voi nguoi di cho ho | Thấp | Xanh lá |
| 6 | Danh gia nguoi di cho ho | Thấp | Xanh lá |

Cơ sở sắp xếp: ưu tiên giá trị mang lại cho khách hàng. Chức năng giỏ hàng và đặt đơn đứng đầu vì có giá trị rất cao; các chức năng giá trị cao đứng tiếp theo; chức năng trung bình và thấp được xếp sau.

# 4. Phân công và Checklist cho Card trong Sprint 1

Card được chọn: Gio hang va dat don di cho

Member: dev_backend (phụ trách triển khai API; có thể thêm qa_tester để kiểm thử).

Due date: 28/10/2026; nhắc nhở trước 1 ngày (27/10/2026).

Checklist: Cong viec chi tiet

☐ Thiet ke UI gio hang

☐ Code API tao don

☐ Test luong dat don

# 5. Quy trình vận hành Card

Product Backlog → Sprint Backlog: đưa duy nhất Card “Gio hang va dat don di cho” vào Sprint 1.

Sprint Backlog → In Progress: bắt đầu thực hiện công việc.

In Progress → In Review: sau khi hoàn thành 2/3 mục checklist.

In Review → Done: chỉ chuyển khi hoàn thành đủ 3/3 mục checklist.

# 6. Kết quả cần kiểm tra trên Trello

☐ Board có đúng 5 List và đúng thứ tự.

☐ Product Backlog còn đúng 5 Card; Card đầu tiên trước khi kéo vào Sprint là “Gio hang va dat don di cho”.

☐ Sprint 1 chỉ có 1 Card được đưa ra khỏi Product Backlog.

☐ Card ở Done có Checklist hiển thị 3/3 hoàn thành.

☐ Card đã rời Product Backlog có ít nhất 1 Member và Due date.

☐ Đã mời 2 thành viên với tên hiển thị dev_backend và qa_tester.

☐ Đã chụp ảnh toàn bộ Board và lưu tên gomart_sprint1_board.png.

# 7. Minh chứng