1. Phân loại Product Backlog theo MoSCoW

| Must have | Should have |
| --- | --- |
| US-01: Đăng ký / đăng nhập bằng số điện thoại | US-03: Tìm kiếm sản phẩm theo tên |
| US-02: Chọn siêu thị trong bán kính 3km | US-06: Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa |
| US-04: Giỏ hàng và đặt đơn đi chợ | US-07: Áp dụng mã freeship |
| US-05: Tính tổng tiền đơn + phí giao hàng tự động | US-09: Đánh giá người đi chợ hộ 5 sao |

| Could have | Won’t have – Release 1.0 |
| --- | --- |
| US-08: Chat với người đi chợ hộ | US-10: Chọn người đi chợ hộ yêu thích |
| US-10: Chọn người đi chợ hộ yêu thích | US-11: Đặt đơn đi chợ định kỳ hằng tuần |
|  | US-12: Mở rộng sang dịch vụ giao thuốc |

Lưu ý: US-10 chỉ thuộc nhóm Could have, không đồng thời thuộc Won’t have. Bảng trên được hiểu theo phân loại chính xác như sau:

- Could have: US-08, US-10.

- Won’t have: US-11, US-12.

2. Lý do lựa chọn Must have

- US-01: Nếu không có đăng ký và đăng nhập, hệ thống không thể xác định tài khoản khách hàng để quản lý đơn hàng.

- US-02: Nếu không chọn được siêu thị, khách hàng không thể xác định nơi mua hàng để đặt đơn.

- US-04: Nếu không có giỏ hàng và chức năng đặt đơn, khách hàng không thể hoàn thành nghiệp vụ mua hàng.

- US-05: Nếu không tự động tính tổng tiền và phí giao hàng, hệ thống không thể cung cấp số tiền thanh toán chính xác cho khách hàng.

3. Phạm vi MVP của Release 1.0

MVP gồm 4 User Story:

- US-01 – Đăng ký / đăng nhập bằng số điện thoại.

- US-02 – Chọn siêu thị trong bán kính 3km.

- US-04 – Giỏ hàng và đặt đơn đi chợ.

- US-05 – Tính tổng tiền đơn và phí giao hàng tự động.

Đây là tập chức năng tối thiểu để khách hàng đăng nhập, chọn siêu thị, tạo đơn hàng và biết số tiền phải trả. Release 1.0 vẫn hỗ trợ thanh toán tiền mặt khi nhận hàng.

4. Kế hoạch cho nhóm Won’t have

| User Story | Release dự kiến | Điều kiện xem xét lại |
| --- | --- | --- |
| US-11 – Đặt đơn định kỳ hằng tuần | Release 1.2 | Nhu cầu đặt hàng định kỳ được xác nhận và nhóm có đủ năng lực triển khai. |
| US-12 – Giao thuốc | Release 2.0 | Có nghiên cứu nhu cầu thị trường, quy trình vận hành và đáp ứng các yêu cầu pháp lý liên quan. |

Các release trên là kế hoạch đề xuất, có thể thay đổi sau khi đánh giá kết quả Release 1.0 và năng lực nhóm.

5. Definition of Done (DoD)

| STT | Tiêu chuẩn DoD | Cách kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| 1 | Code hoàn thành theo yêu cầu và được review bởi ít nhất 1 thành viên khác. | Có xác nhận review trên Git hoặc công cụ quản lý mã nguồn. |
| 2 | Unit test đạt độ bao phủ tối thiểu 70% đối với phần code thuộc phạm vi Sprint. | Kiểm tra báo cáo coverage. |
| 3 | Tất cả test case đã xác định cho User Story đều được thực thi và đạt kết quả mong đợi. | Có kết quả kiểm thử được ghi nhận. |
| 4 | Không còn lỗi nghiêm trọng mức Critical hoặc Blocker chưa xử lý. | Kiểm tra danh sách lỗi. |
| 5 | Acceptance Criteria của User Story đều được đáp ứng. | Tester đối chiếu từng AC với kết quả thực tế. |
| 6 | Tích hợp thành công với nhánh phát triển chung và không gây lỗi hồi quy đã biết. | Chạy build và bộ kiểm thử hồi quy liên quan. |
| 7 | Tài liệu hướng dẫn hoặc API được cập nhật khi có thay đổi tương ứng. | Kiểm tra tài liệu và hướng dẫn sử dụng. |

Các tiêu chuẩn này áp dụng chung cho mọi User Story được tuyên bố hoàn thành trong Sprint. Với nhóm 5 người, có thể dùng Git, công cụ kiểm thử hiện có và checklist chung để tránh phát sinh quy trình quá phức tạp.

6. So sánh Acceptance Criteria và Definition of Done

| Tiêu chí | Acceptance Criteria (AC) | Definition of Done (DoD) |
| --- | --- | --- |
| Phạm vi áp dụng | Riêng từng User Story hoặc chức năng. | Áp dụng chung cho mọi User Story trong Sprint. |
| Bản chất | Mô tả điều kiện và kết quả chức năng phải đạt. | Quy định các tiêu chuẩn chất lượng để công việc được xem là hoàn thành. |
| Người quyết định | Product Owner chịu trách nhiệm làm rõ yêu cầu nghiệp vụ và tiêu chí nghiệm thu. | Scrum Team thống nhất tiêu chuẩn DoD; Developers chịu trách nhiệm tuân thủ. |
| Ví dụ GoMart | Khi khách hàng bấm “Đặt đơn”, hệ thống hiển thị mã đơn hàng trong vòng 3 giây. | Toàn bộ code phải được review bởi ít nhất 1 thành viên khác. |

7. Phân loại 4 phát biểu

(1) AC – Mô tả kết quả cụ thể của chức năng đặt đơn và có giới hạn thời gian 3 giây.

(2) DoD – Là tiêu chuẩn chất lượng chung yêu cầu code được review bởi ít nhất một thành viên khác.

(3) DoD – Là tiêu chuẩn chất lượng chung quy định độ bao phủ unit test của Sprint phải trên 70%.

(4) AC – Mô tả hành vi cụ thể của chức năng áp dụng mã freeship khi đơn hàng chưa đạt giá trị tối thiểu 150.000đ.