Phần 1 – Phân tích

| Hạng mục | Đúng/Sai | Vi phạm tiêu chí/quy tắc nào | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| H1. “Làm tính năng đi ghép” chỉ có tiêu đề, không mô tả | Sai | Vi phạm D.E.E.P – chi tiết vừa đủ | Thẻ quá chung chung và không có mô tả nên Developers không biết cụ thể cần thực hiện gì. |
| H2. “Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội” nằm trên “Tự động chia tiền cho các khách đi ghép” | Sai | Vi phạm D.E.E.P – sắp xếp ưu tiên theo giá trị | Tính năng chia tiền phục vụ trực tiếp chức năng đặt xe ghép nên cần được ưu tiên cao hơn việc đổi màu giao diện. |
| H3. “Khách đánh giá bạn đi ghép” chỉ có tiêu đề và ước lượng “lớn” | Sai | Vi phạm D.E.E.P – chi tiết vừa đủ và ước lượng sơ bộ | Chỉ ghi “lớn” là chưa đủ thông tin để Developers hiểu yêu cầu và ước lượng công việc một cách phù hợp. |
| H4. Tú tự thêm “Tối ưu tốc độ tải bản đồ” và kéo lên đầu Product Backlog | Sai | Vi phạm quyền sở hữu Product Backlog | Chỉ Product Owner được quyền thêm, bớt và sắp xếp thứ tự Product Backlog nên Tú không được tự ý đưa thẻ lên đầu. |
| H5. Product Backlog → Sprint Backlog → In Progress → Done; code xong kéo thẳng sang Done | Sai | Vi phạm quy tắc luồng cột và tiêu chuẩn Done | Bảng thiếu bước kiểm tra/xác nhận hoàn thành nên thẻ code xong chưa chắc đã đạt tiêu chuẩn “Done”. |

Phần 2 – Sửa lỗi

H1

Sửa: Đổi thẻ “Làm tính năng đi ghép” thành một User Story có mô tả ngắn về chức năng, điều kiện/tiêu chí chấp nhận và ước lượng sơ bộ để Developers hiểu được công việc cần làm.

H2

Sửa: Đưa thẻ “Tự động chia tiền cho các khách đi ghép” lên trước “Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội” vì có giá trị nghiệp vụ cao hơn.

H3

Sửa: Bổ sung mô tả và tiêu chí chấp nhận cho “Khách đánh giá bạn đi ghép”, đồng thời thay ước lượng “lớn” bằng một ước lượng sơ bộ rõ ràng hơn.

H4

Sửa: Tú không tự thêm hoặc sắp xếp thẻ; yêu cầu “Tối ưu tốc độ tải bản đồ” phải được gửi cho Product Owner Đức xem xét, sau đó chỉ Đức mới quyết định thêm và đặt thứ tự trong Product Backlog.

H5

Sửa: Bổ sung bước kiểm tra/xác nhận trước khi đưa thẻ vào Done; thẻ chỉ được chuyển sang Done khi đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn “xong”, không phải chỉ vì đã code xong.

Thứ tự cột Trello sau khi sửa

Product Backlog → Sprint Backlog → In Progress → Review/Testing → Done