Phần 1 – Phân tích

| Nhận định | Đúng/Sai | Dẫn chứng | Cách hiểu đúng |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | Sai | Trục Y là Story Points còn lại, không phải giờ. | Y = khối lượng còn lại, X = ngày. |
| N2 | Đúng | 40 SP / 10 ngày = 4 SP/ngày, ngày 10 = 0. | Giữ nguyên. |
| N3 | Sai | Ngày 2–5 đều còn 36 SP, trong khi lý tưởng giảm từ 32 → 20. | Đội đang chậm tiến độ. |
| N4 | Sai | Ngày 1: thực tế 38 > lý tưởng 36; ngày 10: 20 > 0. | Đội chậm hơn kế hoạch. |

Phần 2 – Vá lỗi

- N3: Scrum Master kiểm tra nguyên nhân trong Daily Scrum và hỗ trợ gỡ blocker ngay trong Sprint.

- N4: Scrum Master và Developers rà soát tiến độ, ưu tiên xử lý các việc quan trọng để thu hẹp khoảng cách.

- Cuối Sprint: 20 SP chưa hoàn thành được đưa về Product Backlog để PO sắp xếp ưu tiên cho Sprint sau.