Phần 1: Nhiệm vụ 1 - Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ✓ | □ | (Không cần hỏi thêm do tiêu đề và trạng thái ban đầu đã rõ ràng theo bối cảnh) |
| LS03 | □ | ✓ | Khi đơn hàng bị hủy hoặc quá hạn thanh toán, hệ thống sẽ xử lý việc hoàn lại tồn kho cho sản phẩm cụ thể như thế nào? |

Phần 2: Nhiệm vụ 2 - Phân tích Planning Poker và chốt Story Point

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Độ phức tạp thấp, tương đương LS02 (3 SP) vì chỉ xử lý tiêu đề và trạng thái 'Sắp diễn ra' cơ bản, không có luồng logic phức tạp. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 5 | Lớn hơn LS02 (3 SP) do có rủi ro đồng thời (race condition) khi trừ/hoàn tồn kho và kiểm tra tính hợp lệ của đơn hàng. |

Phần 3: Nhiệm vụ 3 - Phát hiện cách hiểu sai

Đề xuất cố định "1 Story Point = 4 giờ" là sai vì Story Point dùng để đo lường độ phức tạp, khối lượng công việc tổng thể và mức độ rủi ro của một User Story chứ không đo thời gian tuyệt đối. Nhóm Scrum sử dụng Velocity (tổng số Story Point hoàn thành thực tế qua các Sprint trước) để dự báo năng lực phân bổ khối lượng cho Sprint tiếp theo một cách linh hoạt, thay vì quy đổi cứng nhắc sang số giờ làm việc của từng cá nhân.