CHUẨN HÓA NHỊP SPRINT CỦA ĐỘI RIKKEIGO

PHẦN 1 – PHÂN TÍCH

QT1. Độ dài Sprint linh hoạt

Đánh giá: Sai

Vi phạm: Sprint.

Trụ cột bị ảnh hưởng: Minh bạch – Thanh tra – Thích nghi.

Phân tích: Sprint phải có độ dài cố định để tạo nhịp làm việc đều đặn. Không nên kéo dài hoặc rút ngắn Sprint tùy theo số lượng công việc.

Hậu quả thực tế: Đội và người dùng không biết trước khi nào có bản mới, gây khó khăn cho việc kiểm tra và lập kế hoạch.

QT2. Trình diễn cả phần chưa kiểm thử

Đánh giá: Sai

Vi phạm: Sprint Review / Increment.

Trụ cột bị ảnh hưởng: Minh bạch – Thanh tra.

Phân tích: Chỉ những phần sản phẩm đã hoàn thành theo Definition of Done mới được coi là Increment. Phần chưa kiểm thử chưa đạt tiêu chuẩn hoàn thành thì không nên coi là Increment hoàn chỉnh.

Hậu quả thực tế: Người dùng có thể thấy các tính năng chưa hoàn th	iện và phát sinh lỗi khi sử dụng.

QT3. Cập nhật Product Backlog sau Sprint Review

Đánh giá: Đúng

Vi phạm: —

Trụ cột: —

Lý do: Sau Sprint Review, Product Owner có thể cập nhật Product Backlog dựa trên phản hồi của người dùng và những thông tin mới thu được. Điều này giúp sản phẩm thích nghi với nhu cầu thực tế.

QT4. Bỏ Sprint Retrospective khi không có sự cố

Đánh giá: Sai

Vi phạm: Sprint Retrospective.

Trụ cột bị ảnh hưởng: Thanh tra – Thích nghi.

Phân tích: Sprint Retrospective cần được thực hiện sau mỗi Sprint, không chỉ khi xảy ra sự cố. Đây là cơ hội để đội kiểm tra cách làm việc và tìm ra phương án cải tiến.

Hậu quả thực tế: Đội mất cơ hội cải tiến, khiến các vấn đề tiềm ẩn hoặc lỗi lặp lại có thể tiếp tục xảy ra.

PHẦN 2 – SỬA LỖI

QT1

Đội RikkeiGo duy trì Sprint có độ dài cố định, không thay đổi tùy theo khối lượng công việc, để tạo nhịp làm việc và phát hành ổn định.

QT2

Cuối Sprint, đội chỉ trình diễn và coi là Increment những phần sản phẩm đã hoàn thành theo Definition of Done, bao gồm các tiêu chuẩn kiểm thử và chất lượng đã thống nhất.

QT3

Giữ nguyên quy tắc: Sau Sprint Review, Product Owner Đức cập nhật Product Backlog dựa trên phản hồi của người dùng và thông tin mới thu được.

QT4

Đội RikkeiGo luôn thực hiện Sprint Retrospective sau mỗi Sprint, kể cả khi Sprint không xảy ra sự cố, để kiểm tra cách làm việc và xác định các cải tiến cần thực hiện.