Phần 1 - Rà soát và sửa đổi kế hoạch Sprint Review (K-01 đến K-04)

| Mã | Phù hợp / Chưa phù hợp | Quy tắc làm căn cứ | Cách sửa ngắn gọn |
| --- | --- | --- | --- |
| K-01 | Phù hợp | QT1 | Giữ nguyên (0–5': Product Owner nhắc Sprint Goal để định hướng buổi làm việc cùng kiểm tra kết quả). |
| K-02 | Chưa phù hợp | QT1, QT3 | Thay vì PO báo cáo phần trăm hoàn thành và giải thích lý do bận, chuyển thành: Developers trực tiếp trình bày tổng quan kết quả thực tế của Sprint (cả phần đạt và chưa đạt) dựa trên số liệu kỹ thuật, tuyệt đối không dùng buổi review để làm báo cáo tiến độ. |
| K-03 | Chưa phù hợp | QT2 | Chỉ giới thiệu PBI-41 là Increment (đã Done). Với PBI-42 và PBI-44, phải thông báo rõ là chưa Done. • Demo PBI-41 (User Journey): Khách hàng truy cập website của cửa hàng → Nhập mã đơn hàng vào khung tra cứu → Hệ thống hiển thị ngay trạng thái đơn hàng thời gian thực. |
| K-04 | Chưa phù hợp | QT1, QT3, QT4 | Thay vì chủ cửa hàng "nghiệm thu toàn bộ", đổi thành phiên trao đổi hai chiều để Stakeholders trực tiếp trải nghiệm và đóng góp Feedback. • Câu hỏi mở: "Anh/chị đánh giá như thế nào về tốc độ phản hồi trạng thái đơn hàng của PBI-41, và tính năng này đã đáp ứng được mong đợi của anh/chị tại cửa hàng chưa?" • Cách ghi nhận Feedback: Tất cả ý kiến góp ý của Stakeholders sẽ được PO ghi nhận vào Product Backlog để đánh giá, ưu tiên sắp xếp cho các Sprint sau, không tự động hứa làm ngay. |

Phần 2 - Đánh giá và thông báo trạng thái PBI

| PBI | Done / Chưa Done | Câu thông báo minh bạch trong Sprint Review |
| --- | --- | --- |
| PBI-41 | Done | "PBI-41 (Tra cứu trạng thái đơn trên website) đã hoàn thành điều kiện Done: đã chạy trên môi trường thử nghiệm, đạt 60/60 kiểm thử chính và không còn lỗi nghiêm trọng cao. Đây là Increment của Sprint 11." |
| PBI-42 | Chưa Done | "PBI-42 (Tra cứu trạng thái đơn từ mạng xã hội) chưa được xem là Done vì vẫn còn 8 ca kiểm thử lỗi dịch vụ đơn hàng chưa đạt điều kiện kỹ thuật." |
| PBI-44 | Chưa Done | "PBI-44 (Nhận diện khiếu nại nghiêm trọng) chưa được xem là Done vì còn 01 lỗi mức nghiêm trọng cao và tỷ lệ phân loại sai là 6/80 ca, chưa đạt tiêu chuẩn chất lượng." |

Phần 3 - Xử lý tình huống với Product Owner

(Đóng vai trò thành viên Scrum Team trao đổi với Product Owner)

"Anh/chị PO thân mến, chúng ta tuyệt đối không thể giấu 6 ca phân loại sai của PBI-44 hay nói giảm nói tránh để Sprint trông có vẻ thành công, vì Sprint Review là buổi cùng kiểm tra kết quả thực tế dựa trên dữ liệu minh bạch chứ không phải buổi báo cáo thành tích. Đồng thời, chúng ta không được hứa làm ngay mọi Feedback của Chủ cửa hàng, bởi vì mọi ý kiến đóng góp cần được đưa vào Product Backlog để đội ngũ cân nhắc ưu tiên cùng với các hạng mục khác. Ngoài ra, chúng ta cần phải mời thêm Trưởng nhóm CSKH, vì góc nhìn của họ (muốn chuyển hội thoại cho nhân viên sớm khi AI không chắc chắn) sẽ giúp cân bằng với mong muốn AI tự trả lời nhiều hơn của Chủ cửa hàng, đảm bảo sản phẩm giải quyết đúng nhu cầu vận hành thực tế."