Phần 1 - Phân tích: Đánh giá 5 PBI (P1 – P5)

| Mã | Hợp lý / Chưa hợp lý | Quy tắc bị vi phạm | Hậu quả khi lập kế hoạch Sprint & Giải thích |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Chưa hợp lý | Lấy trung bình số điểm; Không thảo luận khi có sự chênh lệch (lấy 4 SP không nằm trong thang điểm). | Hậu quả: Sai lệch độ lớn tương đối, con số 4 SP không phản ánh đúng dung lượng thực tế và không nằm trong dãy Fibonacci đã chọn, gây khó khăn cho việc dự báo velocity (tốc độ đội ngũ). |
| P2 | Chưa hợp lý | Product Owner (Đức) quyết định Story Point để kịp kế hoạch. | Hậu quả: Mất tính khách quan và tự chủ của Developers trong việc ước lượng kỹ thuật. PO can thiệp vào kỹ thuật dễ dẫn đến tình trạng đội bị giao khối lượng công việc quá tải (overcommit). |
| P3 | Hợp lý | (Không vi phạm) | Giải thích: Đội đã tuân thủ đúng quy trình: thảo luận điểm cao/thấp, làm rõ rủi ro/giả định, sau đó bỏ phiếu lại và đồng thuận chốt 5 SP. |
| P4 | Chưa hợp lý (Lỗi ở phần ghi chú) | Quy đổi SP cố định sang đơn vị giờ (13 SP = 52 giờ). | Hậu quả: Làm mất ý nghĩa cốt lõi của Story Point là độ lớn tương đối. Việc quy đổi cứng nhắc sang giờ làm mất tính linh hoạt và gây áp lực tâm lý cho Developers khi Sprint thay đổi độ phức tạp. |
| P5 | Chưa hợp lý | Chốt theo đa số khi yêu cầu chưa đủ rõ (chưa rõ mã có được dùng chung với khuyến mãi khác hay không). | Hậu quả: Dẫn đến ước lượng mò (guessing), bỏ qua rủi ro tích hợp, dễ dẫn đến phát sinh scope creep (phình to phạm vi) và trễ tiến độ trong quá trình thực thi Sprint. |

Phần 2 - Sửa lỗi: Hướng xử lý tiếp theo cho từng PBI

- P1 (Đăng nhập bằng số điện thoại): Đội không được lấy trung bình. Cần tổ chức cho người chọn thẻ thấp (3) và cao (5) giải thích lý do, thảo luận sâu hơn về các trường hợp phức tạp (như tích hợp SMS OTP, xử lý lỗi mạng), sau đó tiến hành bỏ phiếu lại cho đến khi đạt đồng thuận trên dãy Fibonacci.

- P2 (Thanh toán bằng ví RikkeiPay): Product Owner (Đức) phải rút lui khỏi quyền quyết định SP và chỉ đóng vai trò làm rõ nghiệp vụ, giá trị bài toán. Các Developers cần trực tiếp thảo luận về rủi ro tích hợp cổng thanh toán, sau đó tự chủ chọn lại điểm số dựa trên sự đồng thuận của nhóm.

- P4 (Theo dõi vị trí tài xế trên bản đồ): Giữ nguyên con số 13 SP vì quy trình bỏ phiếu đã đúng, nhưng phải xóa ngay ghi chú quy đổi cứng 13 SP = 52 giờ. Đội cần thống nhất rằng SP chỉ thể hiện độ phức tạp tương đối chứ không quy đổi thành thời gian biểu biên chế cố định.

- P5 (Áp mã giới thiệu bạn bè): Vì PBI chưa đủ rõ ràng (chưa chốt được nghiệp vụ cộng dồn khuyến mãi), đội phải tạm dừng ước lượng. Product Owner cần làm rõ yêu cầu nghiệp vụ này với các bên liên quan, đưa vào Product Backlog dưới dạng câu hỏi làm rõ (Refinement) rồi mới đưa ra Planning Poker để bỏ phiếu lại.